## Slide 1
V1 Planering
V2 Databas
V3 IoT-sensor
V4 Backend
V5 Kommunikation
V6 Frontend
V7 Integration
V8 Leverans
PROJEKTPLAN
Smart Environmental
Monitoring Platform
Fullstack IoT-projekt • 8 veckors plan

## Slide 2
PROJEKTÖVERSIKT – 8 VECKOR
VEC. 1
Projektsetup & Planering
✓ Repo & miljö klar
Planering
VEC. 2
Dataanalys & Modellering
✓ Databas & modell klar
Databas
VEC. 3
Sensorsimulator
✓ Sensor skickar data
IoT-sensor
VEC. 4
Backend & REST-API
✓ API fullt fungerande
Backend
VEC. 5
Datakommunikation
✓ Sensor → Backend pipeline klar
Kommunikation
VEC. 6
Frontend / Dashboard
✓ Dashboard live
Frontend
VEC. 7
Integration & Testning
✓ Hela systemet testat
Integration
VEC. 8
Dokumentation & Presentation
✓ Projekt inlämnat
Leverans

## Slide 3
V1
PLANERING
MILESTONE
Repo & miljö klar
Vecka 1 – Projektsetup & Planering
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
Git-repository skapas och konfigureras
2
README med projektbeskrivning skrivs
3
Kravspecifikation genomgås och förstås
4
Teknikval dokumenteras (protokoll, databas, frontend)
5
Lokal utvecklingsmiljö sätts upp

## Slide 4
V2
DATABAS
MILESTONE
Databas & modell klar
Vecka 2 – Dataanalys & Modellering
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
Dataset (CDPH Beach Water Quality) laddas ned och analyseras
2
Datamodell designas: sensor_id, timestamp, value, quality
3
Databasen skapas och migreras i Django
4
Django-projekt initieras med grundstruktur
5
Databas-index på timestamp skapas

## Slide 5
V3
IOT-SENSOR
MILESTONE
Sensor skickar data
Vecka 3 – Sensorsimulator
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
Python-skript för sensorsimulator skapas
2
Data läses in från öppet dataset
3
Varje datapunkt tidsstämplas och får sensor_id
4
Konfigurerbart sändningsintervall implementeras
5
Loggning vid varje sändning

## Slide 6
V4
BACKEND
MILESTONE
API fullt fungerande
Vecka 4 – Backend & REST-API
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
Django REST-endpoint för POST av sensordata
2
Validering av obligatoriska fält (HTTP 400 vid fel)
3
Endpoint: GET /api/latest/ – senaste mätvärde
4
Endpoint: GET /api/history/ – historisk data med datumfilter
5
Felhantering: HTTP 404 och 500

## Slide 7
V5
KOMMUNIKATION
MILESTONE
Sensor → Backend pipeline klar
Vecka 5 – Datakommunikation
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
IoT-protokoll implementeras (MQTT eller HTTP)
2
Sensor kopplas till backend via protokollet
3
Retry-mekanism vid kommunikationsfel (min. 3 försök)
4
Felloggar vid kommunikationsproblem
5
Ogiltig data avvisas och loggas

## Slide 8
V6
FRONTEND
MILESTONE
Dashboard live
Vecka 6 – Frontend / Dashboard
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
Dashboard-sida skapas med Bootstrap
2
Aktuellt mätvärde visas prominent med tidsstämpel
3
Färgkodad status: grön (OK) / röd (Avvikelse)
4
Linjediagram med historisk data (Chart.js)
5
Avvikelser markeras i diagrammet

## Slide 9
V7
INTEGRATION
MILESTONE
Hela systemet testat
Vecka 7 – Integration & Testning
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
End-to-end test: sensor → kommunikation → backend → frontend
2
Dashboard uppdateras dynamiskt (polling/WebSocket)
3
Tröskelvärde definieras och testas
4
Buggfixar och stabilisering av hela flödet
5
Manuell testning mot acceptanskriterier

## Slide 10
V8
LEVERANS
MILESTONE
Projekt inlämnat
Vecka 8 – Dokumentation & Presentation
ATT LEVERERA DENNA VECKA:
1
Arkitekturdiagram skapas och dokumenteras
2
Teknikval motiveras skriftligt
3
Reflektion kring skalbarhet skrivs
4
README finaliseras med installationsguide
5
Presentation och demo förbereds

## Slide 11
MILESTONES & LEVERANSER
VEC. 1 • PLANERING
Repo & miljö klar
VEC. 2 • DATABAS
Databas & modell klar
VEC. 3 • IOT-SENSOR
Sensor skickar data
VEC. 4 • BACKEND
API fullt fungerande
VEC. 5 • KOMMUNIKATION
Sensor → Backend pipeline klar
VEC. 6 • FRONTEND
Dashboard live
VEC. 7 • INTEGRATION
Hela systemet testat
VEC. 8 • LEVERANS
Projekt inlämnat